**云南省企业就业失业数据采集系统**

**配置管理计划**

**BIT赫匀琦软件开发公司**

**2023年6月7日**

**编写人：赫匀琦**

**审核人：赫匀琦**

目录

[云南省企业就业失业数据采集系统 1](#_Toc16537)

[BIT赫匀琦软件开发公司 1](#_Toc28722)

[1.导言 2](#_Toc32333)

[1.1目的 2](#_Toc4149)

[1.2范围 2](#_Toc11525)

[1.3缩写说明 2](#_Toc2413)

[1.4术语定义 3](#_Toc7260)

[1.5引用标准 3](#_Toc26891)

[2 人员及职责 3](#_Toc14521)

[2.1成员组成 3](#_Toc5610)

[2.2职责及工作范围 3](#_Toc4440)

[3 用于配置管理的软硬件资源 4](#_Toc16124)

[4 配置项计划 4](#_Toc2940)

[5 基线计划 4](#_Toc17955)

[6 配置库备份计划 5](#_Toc5222)

# 1.导言

## 1.1目的

本文档的目的是为“云南省企业就业失业数据采集系统”项目的配置管理过程提供一个实施规范，作为项目配管理实施的依据和指南。

## 1.2范围

本文档仅适用于“云南省企业就业失业数据采集系统”项目的配置管理过程。本文档定义了配置管理的步骤和作产品。

## 1.3缩写说明

SCM:Software Configuration Management(软件配置管理)的缩写。

VM:Version Management(版本管理)的缩写。

VMG:Version Management Group (版本管理组)的缩写。

## 1.4术语定义

无。

## 1.5引用标准

[1]《文档格式标准》V1.0

北京x x x有限公司

[2]《过程术语定义》V1.0

北京 x xx有限公司

[3] 《Key Practices of the Capability Maturity Model ) V1. 1CMU/SEI-93-TR-25，19931.6版本更新记录

本文档的修订记录如表1所示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 修改内容 | 修改人 | 审核人 | 日期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2配置管理流程

本项目配置管理流程如图1 所示，首先进行配置管理计划，并据此搭建配置计划中所需要的配置环境，同时确定配置管理活动，包括配置项标识，建立基线，编写配置状态报告，执行配置审计，确定变更控制管理。

# 2 人员及职责

## 2.1成员组成

配置管理员：项目副经理AA；

CCB（配置控制委员会）成员：赫匀琦，BB，CC；

## 2.2职责及工作范围

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 人员 | 职责、工作范围 |
| 配置管理员 | 项目副经理AA | （1）制定《配置管理计划》  （2）创建和维护配置库 |
| CCB负责人 | 项目经理赫匀琦 | （1）审批《配置管理计划》  （2）审批重大的变更 |
| CCB成员 | BB | 审批某些配置项或基线的变更 |
| CCB成员 | CC | 审批某些配置项或基线的变更 |

# 3 用于配置管理的软硬件资源

|  |  |
| --- | --- |
| 配置管理软硬件资源 | 说明 |
| 配置管理软件名称 | Microsoft Visual SourceSafe11.0 |
| 计算机资源 | 内存4G，外存2G，CPU Intel Corei3 |

# 4 配置项计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 主要配置项 | 标识符 | 预计正式发表时间 |
| 计划 | 《项目计划》 | 001 | 2023/7/1 |
| 《质量保证计划》 | 002 | 2023/7/1 |
| 《配置管理计划》 | 003 | 2023/7/1 |
| 需求 | 《软件需求规格说明书》 | 004 | 2023/7/1 |
| 《需求跟踪报告》 | 005 | 2023/7/1 |
| 设计 | 《体系结构设计报告》 | 006 | 2023/7/1 |
| 《数据库设计报告》 | 007 | 2023/7/1 |
| 《用户界面设计报告》 | 008 | 2023/7/1 |
| 编程 | 源程序 | 009 | 2023/10/1 |
| 测试 | 《测试报告》 | 010 | 2023/10/15 |
| 用户 | 《用户手册》 | 011 | 2023/12/1 |

# 5 基线计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基线名称/标识符 | 基线所包含的主要配置项 | 预计建立时间 |
| 计划基线101 | 《项目计划》《质量保证计划》《配置管理计划》 | 2023/7/1 |
| 需求基线102 | 《软件需求规格说明书》《需求跟踪报告》 | 2023/7/1 |
| 设计基线103 | 《体系结构设计报告》《数据库设计报告》《用户界面设计报告》 | 2023/7/1 |
| 实现基线104 | 源程序 | 2023/8/1 |
| 测试基线105 | 《测试报告》 | 2023/8/15 |
| 验收及发布基线106 | 《用户手册》 | 2023/9/1 |

# 6 配置库备份计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 备份频度、时间 | 备份人 | 备份内容、目的地、方式 |
| 每日，开始设计-设计完成 | 架构设计师 | 软件架构设计，云文件 |
| 每日，开始设计-设计完成 | 设计师 | 软件设计文档，云文件 |
| 每日，开始编码-编码完成 | 程序员 | 源代码，云文件及本地 |
| 每周，项目开始-项目结束 | 项目经理 | 项目全部文档，云文件 |